PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG

Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000
Tel: (32) 3743 1156  e-mail: conveniosdivino@gmail.com

BTTC

BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO

LOCAL: Córrego da Vila Santa Monica - Divino – MG

Divino - MG, 26 de abril de 2021.

Elaboração: Ana Paula Rizzi Oliveira

Engª. Civil – CREA MG 161.303/D

#### APRESENTAÇÃO

O presente volume técnico refere-se as intervenções para Restabelecimento do leito estradal e reconstrução de Ponte em área rural, no Córrego da Vila Santa Monica - Divino – MG e apresenta peças técnicas para a execução do objeto cuja a localização segue abaixo.

- Córrego da Vila Santa Monica - Divino – MG

- COORDENADA GEOGRAFICA:

# 20°37'00.4"S 42°13'33.8"W

## -20.616767, -42.226046

Localização da área de intervenção

https://www.google.com.br/maps/place/20%C2%B037'00.4%22S+42%C2%B013'33.8%22W/@-20.6167657,-42.2265945,301m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-20.6167668!4d-42.2260459

Fotos do local:

Considerações preliminares

O projeto segue as orientações definidas pela Prefeitura do Município de Divino e DNIT.

A elaboração do projeto segue as normas específicas ABNT, DNIT e outras onde puderam ser aplicadas.

Também fazem parte deste memorial as especificações e detalhamentos técnicos necessários a  implantação da obra de urbanização, apresentada neste volume.

  - Profissinal responsável

Os estudos e projetos foram desenvolvidos pela Engenheira Civil Ana Paula Rizzi Oliveira, registrado no CREA/MG sob o número 161.303/D.

  - Assinaturas

| Ana Paula Rizzi Oliveira | Prefeitura Municipal de Divino |
| --- | --- |
| Engª. Civil CREA/MG 161.3030/D | CNPJ: 18.114.272/0001-88 |

- PROJETO DE BUEIRO TUBULAR TRIPLO DE CONCRETO – BTTC

Os bueiros tubulares são obras de arte correntes constituídas por tubos que tem por objetivo permitir a passagem livre das águas que ocorrem nas estradas. Os bueiros são compostos de duas partes, a saber: seu corpo e sua boca.

O corpo de bueiro constitui a parte situada sob os cortes e aterros. As             bocas de bueiros constituem os dispositivos de admissão e lançamento, a montante e a jusante, e são compostas de soleira, muro de testa e alas.

Quando o nível da entrada d'água na boca de montante estiver situado abaixo da superfície do terreno natural, a boca deve ser substituída por  uma caixa coletora.

Em função do número de linhas dos tubos, os bueiros podem ser classificados em simples, duplos ou triplos. Bueiros com mais linhas de tubos não são recomendáveis visto que podem provocar alagamento em uma faixa muito ampla.

A nomenclatura “PA” significa que os tubos de concreto armado são destinados às águas pluviais. As classes dos bueiros tubulares são definidas de acordo com os valores de carga mínima de fissura (tubos armados) ou carga isenta de dano (tubos reforçados com fibras).

As composições de custos dos bueiros tubulares do SICRO foram estruturadas de acordo com as soluções e os consumos constantes do Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT - 4ª Edição (Publicação IPR nº 736).

# Tipificação dos Bueiros Tubulares

O SICRO OU SETOP, apresentam composições de custos de bueiros tubulares em função da quantidade de linhas de tubos, de seu diâmetro, da natureza dos  agregados, do formato e da esconsidade das bocas dos bueiros e da classe dos bueiros, a saber:

- Quantidade de linhas de tubo:

  - Simples (Bueiro Simples Tubular de Concreto - BSTC);

  - Triplo (Bueiro Triplo Tubular de Concreto - BTTC).

- Diâmetro:

  - D = 1,00 m;

  - D = 1,20 m;

- Natureza dos agregados:

  - Areia extraída, brita e pedra de mão produzidas;

  - Areia, brita e pedra de mão comerciais.

- Bocas de bueiro:

  - Alas retas;

  - Alas esconsas.

- Esconsidade da boca de bueiro:

  - Esconsidade 0°;

  - Esconsidade 5°;

  - Esconsidade 10°;

  - Esconsidade 15°;

  - Esconsidade 20°;

  - Esconsidade 25°;

  - Esconsidade 30°;

  - Esconsidade 35°;

  - Esconsidade 40°;

  - Esconsidade 45°.

- Classe de bueiro:

  - PA-01;

  - PA-02;

  - PA-03;

  - PA-04.

# Descrição dos Serviços - Corpo de Bueiro Tubular de Concreto

A execução de corpos de bueiros tubulares de concreto exige os seguintes  materiais:

  - Tubo de concreto armado;

  - Formas de tábuas de pinho;

  - Concreto ciclópico;

  - Argamassa de cimento e areia.

Bueiro triplo tubular de concreto (BTTC)

Tabela 01 - Dimensões dos bueiros tubulares de concreto

| Diâmetro (m) | Dimensões dos Bueiros Tubulares (cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | C | E | F | Espessura |
| 0,40 | 25,0 | 72,0 | - | - | 6,0 |
| 0,60 | 30,0 | 96,0 | - | - | 8,0 |
| 0,80 | 35,0 | 120,0 | 240,0 | - | 10,0 |
| 1,00 | 40,0 | 144,0 | 288,0 | 432,0 | 12,0 |
| 1,20 | 45,0 | 166,0 | 332,0 | 498,0 | 13,0 |
| 1,50 | 50,0 | 198,0 | 396,0 | 594,0 | 14,0 |

Tabela 02 - Consumo por metro linear para execução dos berços dos bueiros tubulares

| Diâmetro do Tubo (m) | Bueiro Simples |  | Bueiro Duplo |  | Bueiro Triplo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concreto (m³/m) | Forma (m²/m) | Concreto (m³/m) | Forma (m²/m) | Concreto (m³/m) | Forma (m²/m) |
| 0,40 | 0,151 | 0,50 | - | - | - | - |
| 0,60 | 0,225 | 0,60 | - | - | - | - |
| 0,80 | 0,308 | 0,70 | 0,616 | 0,70 | - | - |
| 1,00 | 0,402 | 0,80 | 0,804 | 0,80 | 1,206 | 0,80 |
| 1,20 | 0,499 | 0,90 | 0,998 | 0,90 | 1,498 | 0,90 |
| 1,50 | 0,644 | 1,00 | 1,288 | 1,00 | 1,933 | 1,00 |

Boca de Bueiro Tubular de Concreto

As bocas de bueiros podem ser executadas com alas retas ou esconsas. A esconsidade das alas é definida pelo ângulo formado entre o eixo longitudinal da ala e o eixo longitudinal do corpo do bueiro.

Abaixo apresentamos os detalhes de uma boca de bueiro tubular de concreto, com seus respectivos componentes.

Boca de bueiro tubular de concreto

A execução de bocas de bueiros tubulares de concreto exige os seguintes  materiais:

- Concreto;

- Forma;

- Argamassa de cimento e areia.

O preparo e o lançamento do concreto para as bocas de bueiro estabelecem uma resistência característica de 25 MPa e o controle tecnológico realizado na condição A. As formas de tábua de pinho tem seu reaproveitamento definido em 3 vezes. A argamassa de cimento e areia, de traço 1:3, tem a função de regularização do concreto.

- Boca de Bueiro Simples

O consumo de concreto previsto nas composições de custos de boca de bueiros tubulares com alas retas do SICRO, por unidade, foi obtido em função do somatório dos volumes de seus componentes (alas, testa, calçada e dente).

O consumo de forma previsto nas composições de custos de boca de bueiros tubulares do SICRO, por unidade, foi obtido em função do somatório das áreas laterais das alas de concreto e de suas exterminadas a jusante, bem como a área anterior, posterior e laterais da testa de concreto.

O consumo unitário de argamassa de cimento e areia previsto nas composições de custos de boca de bueiros tubulares do SICRO foi obtido em função das dimensões das alas e da espessura média do revestimento.

Detalhamento das dimensões da boca de bueiro simples com alas retas

- Boca de Bueiros Triplos

Vistas superior lateral da boca de bueiro duplo tubular

| Vista Superior | Vista Lateral |
| --- | --- |

Vistas frontal e lateral, com detalhe esconso, da boca de bueiro triplo tubular

| Vista Frontal | Vista Lateral Esconsa |
| --- | --- |

Dimensões e consumos médios para uma unidade de boca de BTTC ∅ = 1,00 m

| Bueiro Triplo Tubular de Concreto (BTTC) ∅ = 1,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esconsidade | a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | n | p | L | M | Forma (m²) | Concreto (m³) |
| 0° | 410,00 | 30,0 | 165,0 | 35,00 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | 142,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | 22,0 | 430,00 | 205,0 | 13,34 | 3,811 |
| 5° | 411,56 |  |  | 35,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,64 |  | 13,38 | 3,814 |
| 10° | 416,32 |  |  | 35,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,63 |  | 13,52 | 3,823 |
| 15° | 424,46 |  |  | 36,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,16 |  | 13,76 | 3,839 |
| 20° | 436,31 |  |  | 37,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,59 |  | 14,12 | 3,860 |
| 25° | 452,38 |  |  | 38,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,45 |  | 14,62 | 3,888 |
| 30° | 473,42 |  |  | 40,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,52 |  | 15,31 | 3,921 |
| 35° | 500,51 |  |  | 42,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,93 |  | 16,23 | 3,959 |
| 40° | 535,21 |  |  | 45,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,32 |  | 17,50 | 4,003 |
| 45° | 579,82 |  |  | 49,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,11 |  | 19,24 | 4,051 |

Observação: Dimensões em centímetros.

OBSERVAÇÃO:

Demolições

O serviço de demolição será realizado pela prefeitura municpal.

Consiste no ato de desfazer quaisquer serviços existentes cujos materiais empregados não tenham condições de reaproveitamento, resultado dará um entulho de obra que poderá ser removido ou não logo após a demolição para os locais previamente indicados.